**Исполнение плана за 1 квартал 2019 года**

**работ по благоустройству и озеленению, а также иных мероприятий на территории**

**муниципального образования «Североонежское»**

**тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **КБК** | **Запланировано средств**  **в 2020 году,**  **рублей.** | **Исполнение**  **за 1 кв.** | **Экономия при исполнении процедур,**  **рублей** |
|  | Работы по изготовлению технических паспортов на объекты ЖКХ. | **0113 2710090010 244** | 100 000,00 | 18 431,01 – микрофоны |  |
|  | Работы по изготовлению технических паспортов и межевых планов на автомобильные дороги общего пользования местного значения | **0412 5310090010 244** | 500 000,00 | 154 509,87 | 360 823,46  на ПК – 82 803,60 **0104**  сейфы – 90 000,00 |
|  | Материалы для ремонта кровли по адресу: п. Североонежск 2 мкр. д. 9 | **0501 3510090010 244** | 515 228,00 | 512 632,09 | 2 595,91 |
|  | Работы по ремонту кровли по адресу: п. Североонежск 1 мкр. д. 10, 2 мкр. д. 9 | **0501 3510090010 244** | 991 866,00 |  |  |
|  | Установка дорожных знаков | **0503 3710090030 244** | 100 000,00 |  |  |
|  | Очистка ливневой канализации (1 000 п/м) | **0503 3710090030 244** | 200 000,0 |  |  |
|  | Приобретение щебня | **0503 3710090030 244** | 200 000,00 |  |  |
|  | Вывоз мусора с территории МО «Североонежское», развоз ПГС, отсева | **0503 3710090030 244** | 158 000,00 |  |  |
|  | Работы по нанесению дорожной разметки на пешеходные переходы | **0503 3710090030 244** | 130 000,00 |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования, дворовой территории многоквартирных домов | **0409 3310090010 244** | 953 200,00 | 750 500,00 – зимнее содержание дорог |  |
|  | Приобретение электросварных труб теплотрассы п. Североонежск | **0502 3610090010 244** | 571 900,00 |  |  |
|  | Ремонт люков (бетонные плиты перекрытия, кольца стеновые) | **0502 3610090010 244** | 351 000,00 | 268 279,98 | 82 720,02 |
|  | Приобретение труб системы водоснабжения п. Североонежск | **0502 3610090010 244** | 691 000,00 | 2 квартал |  |
|  | Приобретение пожарных гидрантов | **0310 3010090010 244** | 50 000,00 | 2 квартал |  |
|  | Приобретение насоса на КНС | **0502 3610090010 244** | 140 089,60 | 128 181,95 | 11 907,65 |
|  | Реализации проектов ТОС (местное финансирование) | **0503 3710090030 244** | 40 000,00 |  |  |
|  | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования (3 машины) | **0409 3310090020 244** | 568 579,00 | Май |  |
|  | Софинансирование государственной программы «Формирование современной городской среды» | **0503 3710090030 244** | 600 000,00 |  |  |
|  | Софинансирование инвестиционного проекта (Реконструкция автомобильной дороги в п. Строитель) | **0409 33100S0310 414** | 67 848,00 |  |  |
|  | Строительный контроль по реконструкции автомобильной дороги в п. Строитель (2% от стоимости реконструкции) | **0409 3310090020 244** | 1 360 000,00 | 80 000,00 (Корректировка ПСД) |  |
|  | Приобретение материалов в муниципальные квартиры (окна, двери, газовые плиты и т.д.) | **0501 3510090010 244** | 200 000,00 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |

**Ведущий специалист (экономист) О.О. Гребенникова**

**Ведущий специалист (контрактный управляющий,**

**специалист по закупкам и торгам) Д.Ю. Корбуева**