Приложение №8

к Муниципальной программе

 «Формирование современной

городской среды на территории

«Оксовское» на 2018 – 2024 гг.»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» и объемы ее финансирования\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Показатели результата мероприятий по годам |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы - повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Оксовское»Задача № 1- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающим к ним территорий, в соответствие с едиными требованиями |
|  |
| 1.1.Мероприятияпо благоустройству дворовых территорий | Муниципальное образование «Оксовское» | всего | 7355,911 | 1604,235 | 1008, | 1136,222 | 1136,222 | 1136,222 | 1136,222 | 1136,222 | количество благоустроенных дворовых территорий 18 ед. |  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |  |  |
| федеральный бюджет | 5613,081 | 1283,445 | 745,233 | 828,220 | 828,220 | 828,220 | 828,220 | 828,220 |
| областной бюджет | 1010,702 | 111,542 | 154,767 | 172,001 | 172,001 | 172,001 | 172,001 | 172,001 |
| местные бюджеты | 732.128 | 209,248 | 108,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 |
| внебюджетныесредства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Мероприятияпо благоустройству общественных территорий | муниципальное образование «Оксовское» | всего | 3337,18 |  | 556,985 | 1224,0 | 1224,0 | 1224,0 | 1224,0 | 1224,0 | количество благоустроенных общественных территорий 2 ед. |
| в том числе: |  |   |  |   |  |   |  |  |
| федеральный бюджет | 2512,098 |  | 452,161 | 993,643 | 993,643 | 993,643 | 993,643 | 993,643 |
| областной бюджет | 521,702 |  | 93,903 | 206,356 | 206,356 | 206,356 | 206,356 | 206,356 |
| местные бюджеты | 303,38 |  | 10,921 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |  24,0 | 24,0 |
| внебюджетныесредства | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |
| 3.1.Мероприятия по информированию заинтересованных граждан и организацийпо реализации мероприятий по благоустройству территорий | МО «Оксовское» | всего | **-** | **-** | **-** | **-** |  **-** |  |  |  |  | **-** | повышение уровня информированности заинтересованных граждани организацийпо реализации мероприятий по благоустройству территорий путем проведения (работы с местными средствами массовой информации, использование социальных сетей и интернет-ресурсов вывешивание афиш и объявлений в наиболее посещаемых местах.) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  | **-** |
| местные бюджеты | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  | **-** |
| внебюджетныесредства | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  | **-** |
| 3.2.Мероприятияпо повышению уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организацийв проведении публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий | МО «Оксовское» | всего | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  | **-** | подготовкапротокола решения и/или заключения комиссиио реализации предлагаемого проекта по благоустройству территорий (проведение с заинтересованными гражданами встреч, путем внедрения интерактивного формата обсуждений проектов, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр, проведение пешеходных потоков и любые другие форматы) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  | **-** |
| местные бюджеты | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  | **-** |
| внебюджетныесредства | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  |
| внебюджетныесредства | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  |
| 3.3. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участковАдминистрация МО «Оксовское» | МО «Оксовское» | всего | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | Заключение по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  |
|  |  | внебюджетныесредства | - | - | - | - | - |  |  |  | - |  |
| Всего по муниципальной программе | МО «Оксовское» | всего | 14970,334 | 1604,235 | 1564,985 | 2360,222 | 2360,222 | 2360,222 | 2360,222 |  | 2360,222 |  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |  |  |  |   |
| федеральный бюджет | 11461,818 | 1283,445 | 1197,394 | 1821,865 | 1821,865 | 1821,865 | 1821,865 |  | 1821,865 |
| областной бюджет | 2380,347 | 111,542 | 248,670 | 378,357 | 378,357 | 378,357 | 378,357 |  | 378,357 |
| местные бюджеты | 1128,169 | 209,248 | 118,921 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |  | 160,0 |
| внебюджетныесредства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*Распределение средств по источникам финансирования реализуемых мероприятий будет определено после доведения лимитов средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Оксовское».